АДМИНИСТРАЦИЯ

МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25.12.2025 года                          № 65                             п.  Молодежный

# Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района

# Саратовской области на 2026-2028 гг.»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО "О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области", администрация Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 гг.»;

2. считать утратившими силу с 31.12.2025 года:

- постановление от 25.12.2024 года № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 гг.»;

-  постановление от 01.10.2025 года № 48 «О внесении изменений в постановление администрации Молодежного муниципального образования от 25.12.2024 года   № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 гг.»;

-  постановление от 30.10.2025 года № 55 «О внесении изменений в постановление администрации Молодежного муниципального образования от 25.12.2024 года   № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 гг.»

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании районной газете «Целинник» и разместить на официальном сайте администрации Молодежного муниципального образования в сети Интернет https://молодежное64.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Молодёжного муниципального

образования                                                                                                     Алишанин С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

Молодёжного МО

от 25.12.2025 года № 65

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 гг.»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области (далее – администрация МО) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - муниципальная программа «Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2026 -2028 гг.» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | - Администрация МО |
| Срок реализации Программы | 2026 -2028 гг. |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области; - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения; - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий); - сохранность автомобильных дорог местного значения. Задачами Программы являются: - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности. |
| Тип Программы | - Муниципальная Программа |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация МО |
| Целевые индикатор результативности Программы | - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 29,4 км; - капитальный ремонт, ремонт автомобильных дороги т.д. описывается в Приложении; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности |
| Характеристика Программных мероприятий | Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет: - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда – на 2025 год –2 409 000,00 руб. - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области за счёт средств местного дорожного фонда (акцизы): - на 2026 год – 2 409 000,00 руб. - на 2027 год – 3 012 200,00 руб. - на 2028 год – 2 012 200,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением мероприятий Программы | - ответственный по контролю за исполнением программных мероприятий – Глава Молодёжного МО |

- Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения программно-целевым методом.

Настоящая Программа разработана для решения задач по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование дорожного хозяйства осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий областного дорожного фонда.

Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства на 2026-2028 гг.

II. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации.

Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области: в части улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования; уменьшения дорожно-транспортных происшествий; сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из областного дорожного фонда.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для муниципального района задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области.

Реализация Программы осуществляется в период 2026-2028 гг.

III. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонт в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту, указывается в приложении к Программе.

V. Оценка рисков реализации программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VI. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах производится на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, с учетом оценки степени сложности планируемых ремонтных работ и площади объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района, планируемых к ремонту и содержанию.

VII. Описание системы управления реализацией программы, и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – администрация МО.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий дорожного фонда области, средства дорожного фонда.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

VIII. Оценка эффективности социально-экономических

последствий реализации программы

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Молодёжного муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области.

Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень и описание программных мероприятий.

| Основные мероприятия: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений на 2025 год за счёт средств областного дорожного фонда» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения (улиц) | протяженность п. м. | Кол-во, м2 | Сумма руб. |
| А/дорога по ул. Школьная (от д.8 до а/дороги по ул. Степная д.2) с. Большая Тарасовка Перелюбского муниципального района Саратовской области | 149 | 521,5 | 1 441 530,00 |
| А/дорога по ул. Крыгина (от д.1 до д.8) с. Большая Тарасовка Перелюбского муниципального района Саратовской области | 100 | 350 | 967 470,00 |
| ВСЕГО: | 249 | 871,5 | 2 409 000,00 |

| Основные мероприятия: «Обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений на 2024-2026 гг. за счёт средств местного бюджета дорожного фонда (акцизы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | 2026 год, руб. | 2027 год, руб. | 2028 год, руб. |
| Зимне - летнее содержание дорог (поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке, очистка улиц от снега, приобретение песко-соляной смеси) | 500 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |
| Ямочный ремонт дорог п. Молодежный | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Приобретение материала с доставкой | 1 511 200,00 | 1 702 200,00 | 1 099 900,00 |
| Приобретение фонарей | 50 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 |
| Приобретение дорожных знаков | 100 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| Итого: | 2 261 200,00 | 3 012 200,0 | 3 012 200,00 |